

**Zápis z jednání Řídicího výboru**

**Centrálního portálu českých knihoven – KNIHOVNY.CZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum konání** | 23. 3. 2016 |
| **Místo konání** | Praha, KNAV ČR |
| **Účastníci** | Členové ŘV: J. Kaňka (videokonference), T. Kubíček (videokonference), M. Lhoták, E. Měřínská, T. Řehák, B, StoklasováOmluveni: H. Hemola (zástup E. Lichtenbergová)Hosté: P. Žabička, P. Žabičková (videokonference), O.Lachnit, E. Lichtenbergová |
| **Blok I:*** **Uvítání**
* **Veřejné spuštění a stav řešení CPK**
* **Návrh dodatku o přistoupení dalších knihoven**
* **Formality**
 | **Uvítání** (M. Lhoták) M. Lhoták formálně uvítal všechny účastníky jednání na půdě KNAV i vzdálené účastníky v MZK.S ohledem na zdravotní indispozici T. Kubíčka a s ní související pravděpodobnou nutnost dřívějšího opuštění jednání odsouhlasili členové ŘV jednomyslně změnu původně navrženého programu a předsunutí bodů týkajících se primárně MZK na začátek jednání.**Veřejné spuštění CPK** Informace o stavu financování CPK. (T. Kubíček)Stanovisko ŘV CPK: Není vyjasněno financování projektu CPK z VISKu, proto je vysoce pravděpodobný posun termínu spuštění CPK. Realizace bude pokračovat podle přidělení finančních prostředků.**Posun termínů a změna místa konání zasedání Rady CPK**Rada CPK se bude konat 23. června v Praze (MěK v Praze), budou zde podány informace o stavu projektu. Další zasedání Rady CPK proběhne 26. října v Brně (MZK)**Stav řešení CPK** (P. Žabička a P. Žabičková)V zápise jsou stručně zachyceny jen nejpodstatnější informace, celá prezentace je k dispozici na: [http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2015/08/Řídící-výbor-CPK-jaro-2016.pdf](http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2015/08/%C5%98%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD-v%C3%BDbor-CPK-jaro-2016.pdf)*Financování** základní provoz a rozvoj – VISK
* rozvoj (sémantické technologie) – projekt NAKI

Financování obou projektů je odloženo.Není možné s ohledem na nejisté finance doplnit týmNutnost posílení HW (nový server) – odklad nákupu, závislost na VISK*Připravenost knihovních systémů** došlo k velkému posunu, dokončen vývoj, nutné testování 1. testovací knihovny pro každý systém, pak připojení dalších
* ALEPH – nejpokročilejší, ale existuje problém verzí, problém konfigurovatelnosti ALEPHU a z ní plynoucích diferencí
* problém zabezpečení osobních dat uživatelů – hlavně na straně KNAV (proběhne jednání: technické řešení, smluvní ošetření: smlouva mezi knihovnami + souhlas uživatele)
* Clavius – probíhá testování
* ARL – probíhá testování, dlouhé termíny pro instalaci nových verzí budou znamenat časový posun
* Verbis – probíhá dokončování vývoje, proběhne testování
* Koniáš – existuje zde problém seriálů, probíhá dokončování vývoje, následně proběhne testování
* Koha – vše ok, zapojena Měk Česká Třebová
* DaWinci – zapojena NLK

*eduID, identitiy provider** MZK brána je k dispozici

*Digitální knihovny** testovací režim – MZK
* přechod na využití ČDK jako agregátora

*Další zdroje patřící knihovnám** diskuse o důležitosti zdrojů typu ASEP, BCBT – možnost v dalším kole

*Další zdroje** AnoPress, Newton Media, ASPI, ČSN Online, Úřad průmyslového vlastnictví, ISVAV, Open Library, SKAT – nutnost analýzy, zapojení v další fázi

*Regionální bibliografie a autority** nutnost systémového rozhodnutí, stejně pro určitý typ zdroje
* riziko duplicit
* přesun do roku 2017

*Nově navržené zdroje** je nutná analýza zdrojů muzejních knihoven – otázka možnosti zpřístupnění a využití zapojených zdrojů (charakter služeb muzejních knihoven a jejich technické a personální možnosti pro zajištění následných služeb)

Po ukázce ocenili členové ŘV stávající podobu CPK, která po zapracování návrhů odborníků na UX vypadá velmi přátelsky a jednoduše a měla by vyhovovat koncovým uživatelům. Členové ŘV vyslovili zároveň politování nad tím, že slibně nastartovaný proces realizace CPK je s ohledem na nejisté financování nutné zbrzdit i naději, že se situace uspokojivě vyřeší v nejbližší době.**Návrh dodatku o přistoupení dalších knihoven k CPK** (M. Lhoták, O. Lachnit)O. Lachnit seznámil účastníky jednání stručně s dokumenty, které všichni obdrželi před jednáním:* Plná moc pro SDRUK
* Dodatek jako příloha

Obsah obou dokumentů byl jednomyslně schválen.Proběhla diskuse o tom, které knihovny a podle jakého „klíče“ budou dodatek podepisovat. Stanovisko ŘV CPK: Při nárůstu zájemců o zapojení knihoven do CPK bude probíhat individuální posuzování žádostí. V první fázi se nepředpokládá přistoupení malých obecních knihoven bez právní subjektivity. Expertní tým CPK připraví jednotný dotazník pro přistupující knihovny.**Formality****Kontrola plnění úkolů** (B. Stoklasová)***Dlouhodobé zásadní úkoly:*****1) Příprava a projednání dlouhodobějšího strategického plánu rozvoje CPK***Odpovědnost: ŘV**Termín: 31.3.2016**Stav: Nesplněno**Stanovisko ŘV CPK: Posun termínu po spuštění ostré verze***2) Příprava nové (zjednodušené) verze Smlouvy o spolupráci** *Odpovědnost: SDRUK**Termín: 31.3.2016**Stav: Splněno****Krátkodobé úkoly:*****1) Předání dokumentace CPK do KNAV***Odpovědnost: B. Stoklasová**Termín: 31.1.2016**Stav: Splněno***2) Přístup k materiálům ET pro V. Hyblerovou Trachtovou** *Odpovědnost: B. Stoklasová**Termín: ihned (v době přípravy zápisu hotovo)**Stav: Splněno***Vyjasnění pozice Rady CPK**Stanovisko ČV CPK: Radu CPK tvoří ředitelé (vedoucí) knihoven, kteří podepsali smlouvu, společně se řediteli spolupracujících knihoven, ale ředitelé spolupracujících knihoven nemají hlasovací právo.**Formální schválení Projektového záměru verze 5** (M. Lhoták)Členové ŘV ocenili, že Projektový záměr verze 5 je stručný a srozumitelný a jednomyslně ho schválili.  |
| **Blok II****Testování CI** | **Testování CI a příprava na VŘ v roce 2017** (M. Lhoták, P. Žabička)* Výběr dodavatelů k oslovení a podklady pro oslovení (Štěpánka Žižková, Lenka Maixnerová)
* Ustanovení PS pro testování (lidé s praktickými zkušenostmi s CI, řešení i požadavků – zobrazení výsledků, podklady pro soutěž)
* Harmonogram prací – jednání hned, MZK po zprovoznění CPK, soutěž až 2017 po přidělení peněz z VISK, ale cenovou nabídku musíme mít od různých firem pro přípravu projektu v roce 2016
* Financování projektu – je nutné hledat model financování CI (ze zdrojů zainteresovaných knihoven s tím, že při hromadném nákupu získají výhodnější cenu, nebo analogie s VISK 8/A - příspěvek na 8 měsíců, kofinancování na 4 měsíce)
 |
| **Blok III****Různé** | ANL: Na žádost Ing. A. Brožka byl zařazen bod ANL Požadavek: Stanovisko ŘV CPK k vyjádření E. Lichtenbergové: Mgr. Lichtenbergová napsala k části:**Stav, kterého má být dosaženo**Báze české analytické bibliografie ANL je indexována a zpřístupňována Centrálním portálem knihoven (dále jen CPK). Z hlediska CPK je báze ANL významná jako agregátor pokud možno všech databází článkové bibliografie  (tj. v ideálním případě by měly veškeré záznamy článků do CPK přicházet prostřednictvím báze ANL). CPK si záznamy nearchivuje, nelze spoléhat na to, že v případě ztráty dat budou uloženy nadále v CPK. Naopak CPK spoléhá na to, že v ANL budou trvale uchovány i ty článkové databáze, které u svého původce již zanikly, nebo jim zánik hrozí (konkrétní příklad: článkové databáze ze zrušené Stanovisko ŘV CPK:Ve vyjádření E. Lichtenbergové je situace popsána poměrně přesně. ANL je agregátorem článkových databází vznikajících v knihovnách (nejen pro CPK) a prostřednictvím ANL je zaručena i archivace. CPK neřeší problematiku koncepce ANL ani způsob pořizování a archivace dat v ANL. |
| **Úkoly****Termíny** | Úkoly pro rok 2016 jsou uvedeny v příslušných projektech VISK. Termíny budou upřesněny pro vyjasnění financování. |
| **Verze zápisu** | 0.1 Verze pro první posouzení (M. Lhoták, P.+P. Žabičkovi) |
|  | 0.2 Verze pro schválení ŘV CPK |
|  | 1.0 Finální verze po schválení ŘV CPK |