

**Zápis z jednání Řídicího výboru**

**Centrálního portálu českých knihoven – KNIHOVNY.CZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum konání** | 23. 3. 2016 |
| **Místo konání** | Praha, KNAV ČR |
| **Účastníci** | Členové ŘV: J. Kaňka (videokonference), T. Kubíček (videokonference), M. Lhoták, E. Měřínská, T. Řehák, B, Stoklasová  Omluveni: H. Hemola (zástup E. Lichtenbergová)  Hosté: P. Žabička, P. Žabičková (videokonference), O.Lachnit, E. Lichtenbergová |
| **Blok I:**   * **Uvítání** * **Veřejné spuštění a stav řešení CPK** * **Návrh dodatku o přistoupení dalších knihoven** * **Formality** | **Uvítání** (M. Lhoták)  M. Lhoták formálně uvítal všechny účastníky jednání na půdě KNAV i vzdálené účastníky v MZK.  S ohledem na zdravotní indispozici T. Kubíčka a s ní související pravděpodobnou nutnost dřívějšího opuštění jednání odsouhlasili členové ŘV jednomyslně změnu původně navrženého programu a předsunutí bodů týkajících se primárně MZK na začátek jednání.  **Veřejné spuštění CPK**  Informace o stavu financování CPK. (T. Kubíček)  Stanovisko ŘV CPK: Není vyjasněno financování projektu CPK z VISKu, proto je vysoce pravděpodobný posun termínu spuštění CPK. Realizace bude pokračovat podle přidělení finančních prostředků.  **Posun termínů a změna místa konání zasedání Rady CPK**  Rada CPK se bude konat 23. června v Praze (MěK v Praze), budou zde podány informace o stavu projektu. Další zasedání Rady CPK proběhne 26. října v Brně (MZK)  **Stav řešení CPK** (P. Žabička a P. Žabičková)  V zápise jsou stručně zachyceny jen nejpodstatnější informace, celá prezentace je k dispozici na: <http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2015/08/Řídící-výbor-CPK-jaro-2016.pdf>  *Financování*   * základní provoz a rozvoj – VISK * rozvoj (sémantické technologie) – projekt NAKI   Financování obou projektů je odloženo.  Není možné s ohledem na nejisté finance doplnit tým  Nutnost posílení HW (nový server) – odklad nákupu, závislost na VISK  *Připravenost knihovních systémů*   * došlo k velkému posunu, dokončen vývoj, nutné testování 1. testovací knihovny pro každý systém, pak připojení dalších * ALEPH – nejpokročilejší, ale existuje problém verzí, problém konfigurovatelnosti ALEPHU a z ní plynoucích diferencí * problém zabezpečení osobních dat uživatelů – hlavně na straně KNAV (proběhne jednání: technické řešení, smluvní ošetření: smlouva mezi knihovnami + souhlas uživatele) * Clavius – probíhá testování * ARL – probíhá testování, dlouhé termíny pro instalaci nových verzí budou znamenat časový posun * Verbis – probíhá dokončování vývoje, proběhne testování * Koniáš – existuje zde problém seriálů, probíhá dokončování vývoje, následně proběhne testování * Koha – vše ok, zapojena Měk Česká Třebová * DaWinci – zapojena NLK   *eduID, identitiy provider*   * MZK brána je k dispozici   *Digitální knihovny*   * testovací režim – MZK * přechod na využití ČDK jako agregátora   *Další zdroje patřící knihovnám*   * diskuse o důležitosti zdrojů typu ASEP, BCBT – možnost v dalším kole   *Další zdroje*   * AnoPress, Newton Media, ASPI, ČSN Online, Úřad průmyslového vlastnictví, ISVAV, Open Library, SKAT – nutnost analýzy, zapojení v další fázi   *Regionální bibliografie a autority*   * nutnost systémového rozhodnutí, stejně pro určitý typ zdroje * riziko duplicit * přesun do roku 2017   *Nově navržené zdroje*   * je nutná analýza zdrojů muzejních knihoven – otázka možnosti zpřístupnění a využití zapojených zdrojů (charakter služeb muzejních knihoven a jejich technické a personální možnosti pro zajištění následných služeb)   Po ukázce ocenili členové ŘV stávající podobu CPK, která po zapracování návrhů odborníků na UX vypadá velmi přátelsky a jednoduše a měla by vyhovovat koncovým uživatelům. Členové ŘV vyslovili zároveň politování nad tím, že slibně nastartovaný proces realizace CPK je s ohledem na nejisté financování nutné zbrzdit i naději, že se situace uspokojivě vyřeší v nejbližší době.  **Návrh dodatku o přistoupení dalších knihoven k CPK** (M. Lhoták, O. Lachnit)  O. Lachnit seznámil účastníky jednání stručně s dokumenty, které všichni obdrželi před jednáním:   * Plná moc pro SDRUK * Dodatek jako příloha   Obsah obou dokumentů byl jednomyslně schválen.  Proběhla diskuse o tom, které knihovny a podle jakého „klíče“ budou dodatek podepisovat.  Stanovisko ŘV CPK: Při nárůstu zájemců o zapojení knihoven do CPK bude probíhat individuální posuzování žádostí. V první fázi se nepředpokládá přistoupení malých obecních knihoven bez právní subjektivity. Expertní tým CPK připraví jednotný dotazník pro přistupující knihovny.  **Formality**  **Kontrola plnění úkolů** (B. Stoklasová)  ***Dlouhodobé zásadní úkoly:***  **1) Příprava a projednání dlouhodobějšího strategického plánu rozvoje CPK**  *Odpovědnost: ŘV*  *Termín: 31.3.2016*  *Stav: Nesplněno*  *Stanovisko ŘV CPK: Posun termínu po spuštění ostré verze*  **2) Příprava nové (zjednodušené) verze Smlouvy o spolupráci**  *Odpovědnost: SDRUK*  *Termín: 31.3.2016*  *Stav: Splněno*  ***Krátkodobé úkoly:***  **1) Předání dokumentace CPK do KNAV**  *Odpovědnost: B. Stoklasová*  *Termín: 31.1.2016*  *Stav: Splněno*  **2) Přístup k materiálům ET pro V. Hyblerovou Trachtovou**  *Odpovědnost: B. Stoklasová*  *Termín: ihned (v době přípravy zápisu hotovo)*  *Stav: Splněno*  **Vyjasnění pozice Rady CPK**  Stanovisko ČV CPK: Radu CPK tvoří ředitelé (vedoucí) knihoven, kteří podepsali smlouvu, společně se řediteli spolupracujících knihoven, ale ředitelé spolupracujících knihoven nemají hlasovací právo.  **Formální schválení Projektového záměru verze 5** (M. Lhoták)  Členové ŘV ocenili, že Projektový záměr verze 5 je stručný a srozumitelný a jednomyslně ho schválili. |
| **Blok II**  **Testování CI** | **Testování CI a příprava na VŘ v roce 2017** (M. Lhoták, P. Žabička)   * Výběr dodavatelů k oslovení a podklady pro oslovení (Štěpánka Žižková, Lenka Maixnerová) * Ustanovení PS pro testování (lidé s praktickými zkušenostmi s CI, řešení i požadavků – zobrazení výsledků, podklady pro soutěž) * Harmonogram prací – jednání hned, MZK po zprovoznění CPK, soutěž až 2017 po přidělení peněz z VISK, ale cenovou nabídku musíme mít od různých firem pro přípravu projektu v roce 2016 * Financování projektu – je nutné hledat model financování CI (ze zdrojů zainteresovaných knihoven s tím, že při hromadném nákupu získají výhodnější cenu, nebo analogie s VISK 8/A - příspěvek na 8 měsíců, kofinancování na 4 měsíce) |
| **Blok III**  **Různé** | ANL: Na žádost Ing. A. Brožka byl zařazen bod ANL  Požadavek: Stanovisko ŘV CPK k vyjádření E. Lichtenbergové:  Mgr. Lichtenbergová napsala k části: **Stav, kterého má být dosaženo** Báze české analytické bibliografie ANL je indexována a zpřístupňována Centrálním portálem knihoven (dále jen CPK). Z hlediska CPK je báze ANL významná jako agregátor pokud možno všech databází článkové bibliografie  (tj. v ideálním případě by měly veškeré záznamy článků do CPK přicházet prostřednictvím báze ANL). CPK si záznamy nearchivuje, nelze spoléhat na to, že v případě ztráty dat budou uloženy nadále v CPK. Naopak CPK spoléhá na to, že v ANL budou trvale uchovány i ty článkové databáze, které u svého původce již zanikly, nebo jim zánik hrozí (konkrétní příklad: článkové databáze ze zrušené  Stanovisko ŘV CPK:Ve vyjádření E. Lichtenbergové je situace popsána poměrně přesně. ANL je agregátorem článkových databází vznikajících v knihovnách (nejen pro CPK) a prostřednictvím ANL je zaručena i archivace. CPK neřeší problematiku koncepce ANL ani způsob pořizování a archivace dat v ANL. |
| **Úkoly**  **Termíny** | Úkoly pro rok 2016 jsou uvedeny v příslušných projektech VISK. Termíny budou upřesněny pro vyjasnění financování. |
| **Verze zápisu** | 0.1 Verze pro první posouzení (M. Lhoták, P.+P. Žabičkovi) |
|  | 0.2 Verze pro schválení ŘV CPK |
|  | 1.0 Finální verze po schválení ŘV CPK |