

**Zápis z jednání Řídicího výboru**

**Centrálního portálu českých knihoven – KNIHOVNY.CZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum konání** | 22. 9. 2016 |
| **Místo konání** | Praha, KNAV ČR |
| **Účastníci** | Členové ŘV: H. Hemola, J. Kaňka (videokonference), T. Kubíček, M. Lhoták, T. Řehák, B, StoklasováOmluveni: E. MěřínskáHosté: P. Miturová (MK ČR), J. Mika (kontrolní výbor CPK), P. Žabička (videokonference) |
| **Blok I** * **Formality**
* **Současný stav CPK**
* **Problémy**
* **Zapojování knihoven**
* **CPK z pohledu ET**
 | **Uvítání** (M. Lhoták) M. Lhoták formálně uvítal všechny účastníky jednání na půdě KNAV i vzdálené účastníky v MZK a ve Zlíně a představil návrh programu, s nímž účastníci vyslovili souhlas.**Současný stav CPK** (P. Žabička)* Zkušební verze je v provozu od 6.9.2016. Probíhá testování a ladění zapojovaných knihoven.
* Začnou testy CI (EBSCO, Primo CI)
* Probíhá zprovozňování Z39.50 (pro přebírání záznamů)
* Je třeba stanovit klíč pro výběr akcí pro CPK a určit, kdo (a jak) je bude na CPK publikovat. Z diskuse k tématu vyplynulo, že v první fázi by mělo jít o marketing skutečnosti, že knihovny pořádají zajímavé akce, až v další fázi půjde o marketing konkrétních akcí prostřednictvím CPK.

**Problémy** (P. Žabička)Velkým problémem je fluktuace v týmu programátorů a jejich obtížné nahrazování. Sehnat a udržet šikovné programátory v Brně, kde je po nich velká poptávka, za disponibilní finanční prostředky je velmi obtížné. Zásadním problémem je i nestabilní financování (každoroční čekání na přidělení finančních prostředků z VISKu).**Informace o stavu zapojovaných knihoven/systémů** (P. Žabička)ALEPH – některé knihovny jsou zapojené, další čekají na novou verziCLAVIUS – probíhá ladění, zásadním problémem je dlouhé (roční) čekání na peníze na NCIP z VISKu. (Jedná se o jediný systém, kde musí knihovny kupovat individuálně).ARL – bez problémůNLK – probíhá ladění NCIPMK – probíhá ladění OAI a NCIPKOHA – bez problémůKPSYS – probíhá ladění, nelze zprovozňovat další knihovny s tímto systémem, dokud nebudou vyřešeny problémy v KKFB**CPK z pohledu Expertního týmu - Zpráva o činnosti Expertního týmu** (B. Stoklasová)Expertní tým pracuje především online, probíhá diskuse a schvalování jednotlivých okruhů (issues) na githubu. V srpnu proběhla schůzka ET CPK v MZK v Brně věnovaná především diskusi a schvalování issues před spuštěním zkušební verze CPK. Dále proběhla diskuse o způsobu zapojení jednotlivých knihoven (více s rezervou x méně s plnou funkcionalitou) a sortimentu služeb pro nepřihlášené uživatele.Stručná zpráva o činnosti ET v roce 2016 a výhledu na rok 2017 by měla zaznít na zasedání Rady CPK 26.10.2016. |
| **Blok II****Veřejné představení** **a medializace CPK** | **Veřejné představení a medializace CPK** (T. Kubíček)* MZK angažovala experta na medializaci, který navrhuje maximální medializaci v době spuštění a varuje před jejím odsouváním na později.
* Expert doporučil zapojení knihovníků a jejich „vtažení“ formou hlasování atd. T. Řehák v této souvislosti upozornil na riziko plynoucí z malé informovanosti o CPK u pracovníků knihoven.
* Proběhne mediální show včetně stříhání pásky a tisková konference, o účast byli požádáni zástupci MK ČR.
* Informace o spuštění CPK by se měla objevit na stránkách všech knihoven včetně knihoven dosud nezapojených.
* K propagační kampani budou využity regionální funkce.
* Budou připraveny: záložky, plakáty, internetové bannery, vyhledávací okno a Newsletter a video.
* MZK ponese většinu nákladů mediální kampaně, do tisku záložek a jejich distribuce (formou osobního předání při výpůjčce) by se měly zapojit i ostatní knihovny.
 |
| **Blok III****Hlavní linie rozvoje CPK v roce 2017** | **Hlavní linie rozvoje CPK v roce 2017****Centrální index – výběr a zapojení** (M. Lhoták)Proběhla jednání se zástupci EBSCO a ExLibris, kalkulace ceny je slíbena na podzim, aby ji bylo možné zahrnout do projektu VISK, data pro testování budou poskytnuta do MZK**Lokální index – plnění** (Lenka Maixnerová, P. Žabička)V LI jsou zahrnuty: SK ČR, ANL, NA, Open Library, normy, Manuscriptorium, Osobnosti regionů, BMČ, Kramerius MZK (NDK), ČDK – příprava, patenty, zákony (ASPI – problém formátu, probíhá jednání o možnosti nahrazení zdrojem Zákony pro lidi). Problémem je získání metadat ze zdrojů NM (Anopress)**MVS – implementace výsledků projektu NTK** (P.Žabička, podklady J. Pokorný)V NTK probíhá analýza, do konce listopadu bude hotov návrh SW. Problémem zůstává plná automatizace MVS. Probíhají jednání o jednotných platbách za doručování i pro autorské svazy. Programování by mělo být dokončeno do konce léta 2017 tak, aby mohla implementace do CPK proběhnout na podzim 2017**Zlepšení tematického vyhledávání – projekt NAKI** (P. Žabička)VUT vyvíjí aplikaci pro práci s plnými texty a doplňování konspektu, aplikace bude dokončena do konce roku 2016, práce budou pokračovat v roce 2017. |
| **Blok IV****Projekty VISK** **pro rok 2017** | * **Projekt MZK** – provoz CPK, CI (příprava P. a P. Žabičkovi)
* **Projekt KNAV** – koordinace, organizace, činnost Expertního týmu (příprava B. Stoklasová)
* **Projekt NTK** – MVS (příprava J. Pokorný)
* **Projekt NK ČR** – Anopress, smlouva s dodavatelem by měla by zahrnovat i dodání metadat pro CPK (příprava H. Nová)
* **Projekt MK v Praze** – propagace (příprava L. Hanzlíková)
 |
| **Blok V****Přistupování dalších knihoven** | **Noví zájemci o zapojení** (B. Stoklasová)* Informace o schválených knihovnách a knihovně čekající na schválení.
* Diskuse o mechanismu připojení Knihovny Národního muzea. Vzhledem k tomu, že již byla členem CPK, nebude znovu probíhat mechanismus schvalování a je třeba připravit podklady pro podpis smlouvy.

**Stav zapojování nových knihoven** (P. Žabička)* Informace o stavu zapojování nových knihoven
* Upozornění na nutnost dlouhého čekání knihoven, které provozují Clavia (nutnost čekání na finance na NCIP z VISKu)
* Stanovisko ŘV CPK: ÚKR by měla doporučit pro VISK v roce 2017 i u firmy Lanius jednorázovou platbu a pak distribuci výsledků všem knihovnám zdarma, jako je tomu u všech ostatních dodavatelů. Problémem stávajícího řešení není jen vysoká cena v součtu, ale především demotivující dlouhé (roční) čekání na připojení. M. Lhoták zahájí paralelně jednání s firmou Lanius.
 |
| **Blok VI****Varia** | **Získání metadat ze zdrojů NM (Anopress) pro CPK** (L. Maixnerová, B. Stoklasová, P. Žabička, H. Hemola)* Informace o opakovaných jednáních s NM i o vysoké cenové nabídce za testování
* Požadavek ŘV CPK na zahrnutí podmínky poskytnutí metadat pro CPK do zadávací dokumentace pro výběrové řízení
* Námitky H. Hemoly proti změnám, upozornění na riziko zastavení projektu
* H. Hemola se sejde se zástupci Anopressu a projedná zahrnutí podmínky dodání metadat pro CPK do zadávací dokumentace. ŘV s tímto postupem souhlasí.
 |
| **Závěry** | * **Přistoupení Knihovny Národního muzea do CPK:** Vzhledem k tomu, že již byla členem CPK, nebude znovu probíhat mechanismus schvalování a je třeba připravit podklady pro podpis smlouvy.
* **Přidělování finančních prostředků na zahrnutí funkcionality nutné pro CPK do knihovních systémů:** ÚKR by měla doporučit pro VISK v roce 2017 i u firmy Lanius jednorázovou platbu a pak distribuci výsledků všem knihovnám zdarma, jako je tomu u všech ostatních dodavatelů. Problémem stávajícího řešení není jen vysoká cena v součtu, ale především demotivující dlouhé (roční) čekání na připojení. M. Lhoták zahájí paralelně jednání s firmou Lanius.
* **Zísání metadat ze zdrojů NM (Anopress) pro CPK:** H. Hemola se sejde se zástupci Anopressu a projedná zahrnutí podmínky dodání metadat pro CPK do zadávací dokumentace. ŘV s tímto postupem souhlasí.
 |
| **Verze zápisu** | 1.0 Verze schválená ŘV |