

**Zápis z jednání Řídicího výboru portálu Knihovny.cz**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum konání** | 15. 9. 2017 |
| **Místo konání** | Praha, KNAV ČR |
| **Účastníci** | Členové ŘV: H. Hemola, J. Kaňka, M. Lhoták, E. Měřínská, T. Řehák, B. Stoklasová  Omluveni: T. Kubíček  Hosté: P. Žabička, O. Lachnit |

**Úvod**

M. Lhoták uvítal účastníky jednání v Praze i v Brně a upozornil na nutnost dodržení navrženého časového plánu s ohledem na navazující jednání v zasedací místnosti KNAV.

**Kontrola plnění úkolů**

B. Stoklasová provedla kontrolu plnění úkolů z minulého jednání ŘV.

Úkol: Informovat ÚKR o plánu transformace JIB a postupném útlumu jednotlivých funkcí JIB a nutnosti jejich řádného otestování v portálu Knihovny.cz

Odpovídá: M. Lhoták

Termín: příští jednání ÚKR

Stav: Vzhledem k tomu, že podstatná část funkcí JIB založená na MetaLibu je již nahrazena v rámci portálu Knihovny.cz, navrhli členové ŘV ukončení funkcí JIB vázaných na MetaLib k 1.1.2019. SFX bude nutné zachovat i nadále. ET byl pověřen provedením analýzy možných dopadů ukončení funkcí JIB vázaných na MetaLib a analýzy zapojených zdrojů neobsažených v lokálním ani centrálním indexu, paralelně proběhnou jednání se zástupci Ex Libris.

Nový úkol: Analýza možných dopadů ukončení funkcí JIB vázaných na MetaLib a analýza zapojených zdrojů neobsažených v lokálním ani centrálním indexu.

Odpovídá: B. Stoklasová

Termín: 31.12.2017

Nový úkol: Jednání se zástupci Ex Libris o dalším využívání SFX bez vazby na MetaLib

Odpovídá: M. Lhoták, P. Žabička

Termín: 30.11.2017

Úkol: Připravit informaci pro knihovny i pro uživatele o tom, co si portál Knihovny.cz drží za informace a případný návrh změny pro Knihovní řád související s touto problematikou

Odpovídá: P. Žabička

Termín: 31.8.2017

Stav: Úkol splněn, dokument je nasdílen na <https://goo.gl/PgQZbo> k připomínkování a dořešení zbývajících otázek. Po projednání v rámci ET bude dokument předložen jako doporučení pro ŘV

Úkol: Obnovit jednání s Ing. Šilhou v návaznosti na VISK

Odpovídá: M. Lhoták, P. Žabička

Termín: získat informace o podmínkách do září

Stav: Proběhlo jednání na Knihovnách současnosti v Olomouci za účasti zástupců knihoven užívajících systémy Clavius a Tritius. Byly projednány různé varianty řešení. Jako schůdná varianta se jeví řešení formou servisu, které pokryje i potřeby knihoven se systém Clavius. Variantu je třeba urychleně dopracovat a začlenit do propozic VISK.

Termín: ??? aby se stihlo zapracování do VISK

Odpovídá: M. Lhoták, P. Žabička

Úkol: Příprava Analýzy rizik pro službu Získej (formulace nutných podmínek pro její dobré fungování jako podklad pro jednání ŘV, Rady projektu a ÚKR)

Odpovídá: J. Pokorný

Termín: 31.8.2017

Stav: termín byl posunut na 30.9.2017

Úkol: Návrh podmínek pro poskytování služeb MVS pro portál Knihovny.cz ve spolupracujících knihovnách

Odpovídá: H. Hemola

Termín: 31.7.2017

Stav: Úkol splněn, dokument byl využit jako základ pro dohadování o podmínkách v rámci portálu.

Úkol: Dořešení dlouhodobé archivace starších informací z infoportálu

Odpovídá: M. Lhoták

Termín: 31.8.2017

Stav – závěr: Archivováno na Webarchivu AV ČR i NK ČR, vzhledem k tomu, že po starších informacích již není poptávka, tak tento způsob archivace stačí.

**Zpráva o stavu portálu včetně zajištění stability projektu (převod financí do rozpočtu MZK**

P. Žabička informoval o probíhajících jednáních s B. Skučkovou o převodu financí přímo do rozpočtu MZK. Bylo by vhodné, aby požadavek na převod financí na provoz a rozvoj portálu dostal formu usnesení ÚKR.

P. Žabička informoval o stavu zapojování nových knihoven. Byla zapojena první knihovna s Tritiem (Městská knihovna Chodov), další budou následovat.

**Centrální index**

P. Žabička seznámil členy ŘV se stavem realizace zapojení CI do portálu Knihovny.cz, informoval o způsobu prezentace zahraničních zdrojů v portálu a zmínil i otázky související se zapojením CI do portálu: řada tlačítek SFX, zařazení univerzit nezapojených do portálu atd.

**Zapojování regionálních knihoven**

Za přítomnosti O. Lachnita (právní aspekty) proběhla diskuse o způsobu zapojování regionálních knihoven. Rozhodujícím kritériem pro způsob zapojení je správa čtenářů. Vzhledem k tomu že v případě Regionální knihovny Karviné, která je první zapojovanou regionální knihovnou, existuje centrální čtenářů pouze u jejích vlastních poboček a nikoli u navázaných knihoven regionu, bude zapojena Regionální knihovna v Karviné a ostatní knihovny budou v případě zájmu zapojeny prozatím individuálně s tím, že řešitelé portálu budou hledat cesty k usnadnění zapojení malých knihoven.

**Získej a Knihovny.cz**

Diskuse o službě Získej proběhla v několika rovinách:

* *Realizace služby v NTK*
* *Napojení na portál Knihovny.cz*
* *Nastavení pravidel pro službu Získej na straně knihoven*

*Realizace služby v NTK*

J. Pokorný informoval o stavu realizace služby Získej v NTK. Na konci října budou k dispozici pro testování MVS a reprografické služby, EDD do konce roku. Připravuje se využití platební brány gopay. Po otestování bude služba Získej napojena přes API na portál Knihovny.cz. J. Pokorný informoval o problémech se systémem Perun pro sdílení identit.

*Napojení na portál Knihovny.cz*

P. Žabička informoval o existenci API, ale vzhledem k tomu, že služba Získej bude napojena až v roce 2018, nebylo možné API zatím otestovat v praxi.

Členové ŘV vyslovili znepokojení nad přílišnou samostatností služby Získej a jejím vývojem odděleně od portálu Knihovny.cz. Členové ŘV chápou z pohledu NTK primární snahu o náhradu služby VPK i skutečnost, že řada knihoven využívajících tuto službu není zapojena do portálu Knihovny, přesto ale očekávali vývoj služby Získej v těsnější návaznosti na portál Knihovny.cz, v oddělenosti vidí značná rizika a doporučují co nejtěsnější návaznost a koordinaci obou projektů.

*Nastavení pravidel pro službu Získej na straně knihoven*

H. Hemola připravil úvodní Materiál, k němuž proběhla diskuse. Členové ŘV ocenili materiál jako velmi dobrý základ pro další jednání a shodli se na tom, že nastavení pravidel spolupráce je pro úspěch služby přinejmenším stejně důležité jako dobré technické řešení. Materiál bude společně s průvodním dopisem rozeslán Radě portálu k vyjádření (forma dotazníku) a je třeba zahájit praktické kroky, které povedou k postupné harmonizaci postupů a pravidel na straně knihoven zapojených do portálu.

**Různé**

O. Lachnit informoval o blížícím se konci funkčního období Kontrolního výboru portálu Knihovny.cz a odchodu dvou jeho členů (A. Brožek a J. Mika) do důchodu. Z těchto důvodů bude nutná nová volba Kontrolního výboru včetně jeho předsedy.

**Jednání Rady projektu Knihovny.cz**

Jednání Rady projektu proběhne 28.11. (10:00-16:00) v Praze.

Zapsala B. Stoklasová