

**Zápis z jednání Řídicího výboru portálu Knihovny.cz**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum konání** | 17. 7. 2019, 13:00-15:00 |
| **Místo konání** | Praha, KNAV + videokonference + připojení přes mobil |
| **Účastníci** | Členové ŘV: H. Hemola, J. Kaňka, M. Lhoták, E. Měřínská, T. Řehák, M. Svoboda (část jednání)Omluveni: T. KubíčekTajemnice: B. StoklasováHosté: R. Giebisch, M. Krčál, J. Pokorný, P. Žabička |

**Uvítání, úvod** (M. Lhoták)

M. Lhoták uvítal účastníky jednání a seznámil je s programem jednání. Program byl přijat bez výhrad.

**Kontrola plnění úkolů** (B. Stoklasová)

**Aktualizace členů Rady – přidání ředitelů nových knihoven s podepsanou smlouvou + přidání ředitelů nových knihoven do maillistu Rady**

Odpovědnost: P. Žabička (dodání podkladů do KNAV a aktualizace rubriky [Orgány projektu](https://www.knihovny.cz/Portal/Page/organy-projektu#rada)), M. Lhoták (přidání nových členů do maillistu)

Termín: 7. 11. 2018

Stav: splněno, nutno ověřit poslední stav a aktualizovat složení řídicího a kontrolního výboru

**Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu – dotažení smlouvy mezi MZK a KNAV**

Odpovědnost: P. Žabička, M. Lhoták

Termín: 30. 11. 2018

Stav: Smlouvy jsou rozpracovány, je nutné je doladit a podepsat.

V diskusi k ČDK byl zmíněn problém aktualizací – není ošetřen stav, kdy dojde ke zrušení záznamu ve zdrojové digitální knihovně, je nutné vyřešit.

**Oslovení knihoven přebírajících záznamy z JIB – výzva k přesměrování profilů**

Odpovědnost: P. Žabička (zaslání seznamu knihoven využívajících JIB ke stahování záznamů), B. Stoklasová (příprava dopisu, oslovení knihoven)

Termín: ihned

Stav: splněno

**Uzavření smlouvy (GDPR pro Získej) mezi MZK a NTK**

Odpovědnost: P. Žabička, J. Pokorný za NTK

Termín: 31. 12. 2018

Stav: Připraveno, nutno podepsat, podepsáno bude do 15. srpna, došlo ještě k drobným změnám v souladu s úpravami API.

**Příprava podkladu pro úpravu základních dokumentů** *(knihovní řády, ceníky)***a interních procesů členských knihoven v souvislosti se službou Získej**

Odpovědnost: H. Hemola

Termín: 31. 10. 2018

Stav: Rozpracováno, nutno prodiskutovat formu výstupu a dotáhnout

Proběhla diskuse nad formou výstupu tohoto úkolu. Výstupem by měl být dokument Přehled závazných podmínek, které by měly splnit členské knihovny CPK. Podmínky je třeba specifikovat a vystavit jako samostatný dokument, nedávat do smlouvy, ani do přílohy k ní. Vzhledem k tomu, že některé knihovny, které přistoupily k CPK před stanovením těchto podmínek, pravděpodobně nebudou schopné nebo ochotné podmínky splnit, musí zde být možnost odstoupení od smlouvy.

H. Hemola připraví základní podklad pro diskusi a úpravu, který bude po úpravách a schválení ŘV vystaven na Knihovny.cz.

**Specifikace prací z oblasti propagace pro projekt KNAV** (včetně finančních nároků)

Odpovídá: P. Žabička („malá“ propagace), M. Lhoták („velká“ propagace)

Termín: 30. 11. 2018

Splněno

**Zpráva o zasedání Expertního týmu CPK** (B. Stoklasová)

Expertní tým se sešel 17. 6. 2019 (videokonference KNAV-MZK)

[**Zápis z jednání**](https://drive.google.com/file/d/1c_JyabwF4RM9mFiuYFr0XXfiRhTZX9JJ/view?usp=sharing)

Hlavní projednávaná a diskutovaná témata:

* Zpráva o stavu portálu Knihovny.cz
* Ukončení JIB a náhrada CPK - ohlasy
* Služba Získej – zpráva o stavu, problémy, výhled
* Různé

**CPK** (M. Krčál, P. Žabička)

[**Prezentace**](https://docs.google.com/presentation/d/1LCiGMrMGjZ1UG2irJFdFI6wXw-VcOWK8OSIagFer2Jc/edit?usp=sharing)

***Odezva***

Diskuse proběhla k problematice delší odezvy. Zástupci MZK informovali členy ŘV o opatřeních směřujících ke zkrácení odezvy. Členové ŘV zdůraznili nutnost zkrácení odezvy s ohledem na snahu oslovit koncové uživatele, kteří, na rozdíl od pracovníků knihoven, kteří prozatím stále tvoří většinu uživatelů CPK, nebudou delší odezvu tolerovat. Problém je nutné vyřešit do podzimních měsíců (před spuštěním velké propagační kampaně portálu).

***Zátěžové testy***

Před spuštěním propagační kampaně je třeba provést zátěžové testy nejprve v MZK a následně v zapojených knihovnách, případně i v dalších knihovnách. Zátěžové testy bude koordinovat MZK, pro vyzvání knihoven ke spolupráci využije Radu CPK a případně i knihovnické konference.

***Ukončení provozu JIB a náhrada jejích funkcí v rámci CPK***

Členové ŘV vyslovili uznání MZK za to, že akce proběhla hladce, bez komplikací a stížností. Jednalo se o dlouho plánovanou, významnou a náročnou akci.

***Ukončení podpory systému Clavius***

M. Lhoták upozornil na ukončení podpory systému Clavius v březnu 2020 a nutnost řešení situace v knihovnách s tímto systémem. Členové ŘV se shodli na tom, že knihoven s tímto systémem již zřejmě bude velmi málo a že není žádoucí pro jejich pokračování připravovat další zastřešující projekt do VISKu. Budoucnost je třeba projednat s Ing. Šilhou (projedná Petr Žabička) a případně řešit formou individuálních projektů zbývajících knihoven.

***Připojování dalších knihoven***

Proběhla diskuse o připojování dalších knihoven do CPK. Pracovníci MZK informovali o zapojování regionálních knihoven v Jihomoravském kraji a zapojování jihomoravských akademických knihoven v rámci projektu Číst Brno i o plánovaném jednání s AKVŠ. Je třeba usilovat o zapojení knihoven do úrovně okresních knihoven.

Z diskuse o zapojování dalších knihoven vzešel návrh na vytvoření marketingového plánu. Pro vytvoření marketingového plánu bude vytvořen marketingový tým, do něhož mohou členské knihovny ČPK nominovat své zástupce prostřednictvím členů Rady CPK. Bylo by vhodné zapojit i zástupce knihoven mimo CPK.

**Získej** (J. Pokorný)

[**Zpráva o stavu**](https://drive.google.com/file/d/13zvfzZZu3jQ-YQQGMOAs_Q4PRfyvhuYM/view?usp=sharing)

***Servisní centrum – personální změny***

Vzhledem ke stížnostem členských knihoven na komunikaci se Servisním centrem proběhla diskuse k tomuto tématu. J. Pokorný informoval o odchodu vedoucí servisního centra A. Filínové, dočasně je pověřen touto funkcí J. Pokorný, noví lidé nastoupí v září.

***Zapojování knihoven do testování***

J. Pokorný informoval o současném stavu, kdy se pilotního projektu účastní 8 knihoven + NTK, přičemž je žádoucí zapojení většího počtu knihoven. Členové ŘV informovali, že (nejen) jejich knihovny usilovaly o zapojení do testování, ale byly odmítnuty (respektive na žádost o testování nebyla reakce). Jan Pokorný vysvětlil, že pilotní provoz bylo nutné rozfázovat a pro začátek testování byl nutný pouze omezený počet knihoven. Členové ŘV se shodli na tom, že skupinu testujících knihoven je třeba urychleně rozšířit, ale NTK musí připravit novou výzvu, protože žádost mnoha knihoven o zapojení byla v minulosti odmítnuta. J. Pokorný přislíbil okamžitou přípravu výzvy a informoval o tom, že smlouvy jsou dostupné na infoportálu Získej.

***Sladění harmonogramů prací mezi MZK a NTK***

Zástupci MZK a NTK se shodli na úpravě harmonogramu prací s ohledem na personální zajištění (viz Úkoly).

***Otevření Získej pro uživatele a zátěžové testy***

J. Pokorný informoval o tom, že MVS bude v rámci Získej otevřena pro knihovny v září, pro koncové uživatele v říjnu 2019.

Členové ŘV doporučili provedení zátěžových testů Získej společně se zátěžovými testy CPK (viz Úkoly).

**Propagační kampaň** (R. Giebisch)

R. Giebisch informoval o skutečnosti, že propagační kampaň byla připravována pro jiný harmonogram, než který je nyní reálný. Služba Získej již měla být v plném rutinním provozu a měla být provázána s CPK.

Propagační kampaň je již nasmlouvána a rozjeta a po jejím spuštění musí všechny propagované služby bez problémů a s rychlou odezvou fungovat. Jejich případné selhání nebo problematická kvalita poškodí knihovny jako celek.

R. Giebisch informoval o charakteru propagační kampaně a členové ŘV byli seznámeni s krátkým propagačním videem „Knihovny pod jednou střechou“ pro YouTube (konečná verze, včetně delší varianty, se dokončuje a poběží po dobu 2 měsíců na portálech Seznam.cz) i charakterem propagačních předmětů.

R. Giebisch upozornil na skutečnost, že drtivá většina členských knihoven nemá na svých stránkách žádnou zmínku o CPK – je nanejvýš žádoucí přidat alespoň logo. Doporučení: logo CPK na stránkách všech členských knihoven

**Různé**

***Smlouvy s Dilií***

Smlouva o zpřístupnění děl nedostupných na trhu, kterou sjednala NK ČR, je podepsána.

Kolektivní smlouva o elektronickém dodávání dokumentů, kterou sjednala NTK (legalizuje VPK + příslušné části Získej a počínání knihoven, které uzavřou s NTK na tyto služby smlouvu), je účinná od 1. 7. 2019.

***Linkování na externí subjekty – nákup knih***

Proběhla diskuse o možnosti vrácení linkování na externí subjekty nabízející nákup knih nedostupných v knihovnách. Zástupci MZK připomněli, že link vedl na agregátory, nikoli na jednotlivé subjekty.

Po delší diskusi se členové ŘV shodli na tom, že linkování na nákup knih by bylo významnou přidanou hodnotou a do budoucna je žádoucí, s ohledem na řadu rizik ho ale nelze provést bez podrobné analýzy. Analýza by měla být úkolem pro nově vzniklý marketingový tým, do něhož mohou členské knihovny nominovat své zástupce. Bylo by žádoucí mít v týmu i zástupce knihoven, které zatím členy CPK nejsou.

***Vzájemné prolinkování Knihovny.cz a databazeknih.cz***

H. Hemola informoval a vysoké návštěvnosti portálu databazeknih.cza vznesl návrh na vzájemné prolinkování portálů Knihovny.cz a databazeknih.cz. Členové ŘV se shodli na tom, že prolinkování je žádoucí a pověřili H. Hemolu jednáním se zástupci portálu databazeknih.cz o této možnosti spolupráce.

**Úkoly:**

**Aktualizace složení Řídicího výboru a prověření aktuálnosti složení Rady CPK v návaznosti na zapojování nových knihoven**

Odpovědnost: P. Žabička, M. Krčál

Termín: ihned

**Sklízení zdrojů přes Českou digitální knihovnu – dotažení smlouvy mezi MZK a KNAV**

Odpovědnost: P. Žabička, M. Lhoták

Termín: ihned

**Dotažení aktualizací ČDK včetně zrušených záznamů**

Odpovědnost: M. Lhoták

Termín: prosinec 2019

**Podpis smlouvy (GDPR pro Získej) mezi MZK a NTK**

Odpovědnost: P. Žabička, J. Pokorný

Termín: do 15. srpna

**Přehled závazných podmínek MVS pro členské knihovny CPK - podklad**

Odpovědnost: H. Hemola

Termín: září 2019

**Zkrácení odezvy v CPK s ohledem na koncové uživatele i propagační kampaň**

Odpovědnost: M. Krčál, P. Žabička

Termín: září 2019

**Zátěžové testy CPK**

Odpovědnost: M. Krčál, P. Žabička

Termín: září 2019 (13. 9.)

**Řešení situace knihoven se systémem Clavius zapojených do CPK po roce 2019 – projednání s Ing. Šilhou**

Odpovědnost: P. Žabička

Termín: Knihovny současnosti

**Marketingový tým pro vytvoření marketingového plánu**

Odpovědnost: MZK/členové Rady CPK

Termín: prosinec 2019

**Výzva k zapojení do testování Získej**

Odpovědnost: J. Pokorný

Termín: ihned (zasláno)

**Rozeslání výzvy k zapojení do testování Získej členům Rady a Expertního týmu CPK**

Odpovědnost: M. Lhoták, B. Stoklasová

Termín: ihned po obdržení textu výzvy od J. Pokorného

**Závazný harmonogram prací na Získej v NTK**

Odpovědnost: J. Pokorný

Termín: 12. 8. 2019, závisí na spolupráci s vývojem CPK

**Zátěžové testy Získej**

Odpovědnost: J. Pokorný

Termín: ??? (v řešení s MZK, domlouváme společný termín, NTK se přizpůsobí termínu zátěžových testů MZK)

**Umístění loga CPK na stránky členských knihoven**

Odpovědnost: M. Lhoták – výzva, realizace – členové Rady CPK

Termín: ihned - společně s posláním zápisu z ŘV

**Možnost nákupu knih nedostupných v knihovnách a linkování na externí subjekty: analýza**

Odpovědnost: MZK/Marketingový tým

Termín: po jeho ustanovení (do konce roku 2019)

**Vzájemné prolinkování Knihovny cz a databazeknih.cz – projednání**

Odpovědnost: H. Hemola

Termín: proběhlo, MZK je s nimi v kontaktu

Příští jednání ŘV CPK: 23. 10. od 10:00 v KNAV

Příští jednání Rady CPK: 18. 11. od 10:00 do 15:00 v Klementinu

**Verze zápisu:**

Schválená po vypořádání připomenk; určená členům ŘV a Rady CPK.

Zapsala:

Bohdana Stoklasová, tajemnice ŘV CPK

Schválil:

Martin Lhoták, předseda ŘV a Rady CPK